# Travel Planner — תוכנית עבודה מסודרת

## פרויקט גמר לתיק עבודות | Full Stack Web Application

## 1. מטרת הפרויקט

המטרה היא לבנות מערכת Full Stack בשם Travel Planner, שתאפשר למשתמשים לתכנן ולנהל טיולים אישיים.

המערכת תאפשר לכל משתמש להתחבר לחשבון אישי, ליצור טיולים, לערוך אותם, למחוק אותם, ולצפות בפרטי יעד כמו מזג אוויר, מידע על המדינה והמרת מטבע.

הפרויקט נועד להציג יכולות אמיתיות של פיתוח Full Stack:

- צד לקוח עם React

- צד שרת עם ASP.NET Core C#

- בסיס נתונים PostgreSQL

- התחברות משתמשים עם Firebase Auth

- עבודה עם APIs חיצוניים

- אבטחת API בעזרת JWT

- Deploy מלא לאינטרנט

- עבודה מסודרת עם Git ו־Branches

בסיום הפרויקט יהיה קישור חי שאפשר לצרף לקורות חיים ולתיק עבודות.

# 2. Stack טכנולוגי סופי

## Frontend

React + JavaScript

אחסון והעלאה לאינטרנט:

Vercel

## Backend

ASP.NET Core Web API — C#

אחסון והעלאה לאינטרנט:

Render

## Database

PostgreSQL

שירות ענן:

Supabase — Free Plan

## Authentication

Firebase Auth

אפשרויות התחברות:

- Google Login

- Email + Password

## External APIs

המערכת תשתמש ב־APIs חיצוניים חינמיים:

- Weather API — מזג אוויר לפי עיר

- RestCountries API — מידע על מדינות

- Exchange Rate API — המרת מטבע משקל למטבע מקומי

## Git Workflow

מבנה העבודה ב־Git:

feature/*  →  develop  →  main

כל פיצ׳ר יפותח בענף נפרד, יעבור ל־develop, ורק אחרי בדיקה ייכנס ל־main.

# 3. מבנה כללי של המערכת

המערכת תעבוד בצורה הבאה:

- המשתמש נכנס לאתר.

- המשתמש מתחבר בעזרת Firebase Auth.

- React מקבל JWT Token מ־Firebase.

- React שולח בקשות ל־ASP.NET Core API עם הטוקן.

- ה־Backend מאמת את הטוקן.

- ה־Backend שולף מה־Database רק את הטיולים של המשתמש המחובר.

- בעמוד פרטי טיול, ה־Backend קורא ל־APIs חיצוניים.

- React מציג למשתמש מידע מלא על הטיול.

# 4. שלבי עבודה

## שלב 1 — GitHub + סביבת עבודה

משך משוער: 3–4 ימים
מטרה: הקמת הבסיס של הפרויקט

### משימות

- יצירת Repository חדש ב־GitHub

- יצירת Branch ראשי בשם main

- יצירת Branch פיתוח בשם develop

- הגדרת Branch Protection על main

- יצירת מבנה תיקיות:

travel-planner/
│
├── frontend/
│
├── backend/
│
├── README.md
│
└── .gitignore

- יצירת פרויקט React בתיקיית frontend

- יצירת פרויקט ASP.NET Core Web API בתיקיית backend

- הרצת שני הפרויקטים מקומית

- העלאת הקוד הראשוני ל־GitHub

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- יש Repository מסודר ב־GitHub

- יש Frontend שרץ מקומית

- יש Backend שרץ מקומית

- יש מבנה תיקיות ברור

- יש התחלה מסודרת לפרויקט

## שלב 2 — Database: PostgreSQL על Supabase

משך משוער: 3–4 ימים
מטרה: עיצוב בסיס הנתונים וחיבורו ל־Backend

### משימות

- פתיחת חשבון Supabase

- יצירת פרויקט חדש ב־Supabase

- יצירת Database מסוג PostgreSQL

- יצירת טבלת Users

- יצירת טבלת Trips

- הגדרת קשרים בין הטבלאות

- הגדרת Foreign Keys

- יצירת Connection String

- חיבור ASP.NET Core ל־PostgreSQL

- ביצוע בדיקת שליפה ראשונה מה־Database

### טבלאות בסיסיות

#### Users

טבלת משתמשים:

Users
-----
Id
FirebaseUid
Email
DisplayName
CreatedAt

#### Trips

טבלת טיולים:

Trips
-----
Id
UserId
DestinationCountry
DestinationCity
StartDate
EndDate
Budget
Notes
CreatedAt
UpdatedAt

### קשר בין הטבלאות

משתמש אחד יכול ליצור כמה טיולים.

Users 1 ------ * Trips

כל טיול שייך למשתמש אחד בלבד.

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- יש Database פעיל ב־Supabase

- יש טבלאות בסיסיות

- יש קשר בין Users ל־Trips

- ה־Backend מצליח להתחבר ל־Database

- ה־Backend מצליח לשלוף נתונים

## שלב 3 — ASP.NET Core API

משך משוער: 1–2 שבועות
מטרה: בניית הלב של המערכת — ה־Backend

### משימות

- יצירת TripsController

- יצירת CRUD מלא לטיולים

- יצירת TripService

- יצירת Models / DTOs

- כתיבת שאילתות SQL ידניות בעזרת ADO.NET

- כתיבת Validation לבקשות

- טיפול בשגיאות בצורה מסודרת

- בדיקת כל ה־Endpoints ב־Postman

### Endpoints עיקריים

GET    /api/trips
GET    /api/trips/{id}
POST   /api/trips
PUT    /api/trips/{id}
DELETE /api/trips/{id}

### אחריות ה־Backend

ה־Backend אחראי על:

- קבלת בקשות מ־React

- בדיקת תקינות הנתונים

- עבודה מול ה־Database

- החזרת תשובות מסודרות

- טיפול בשגיאות

- הגנה על מידע של משתמשים

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- כל פעולות ה־CRUD עובדות

- אפשר ליצור טיול

- אפשר לשלוף טיולים

- אפשר לערוך טיול

- אפשר למחוק טיול

- כל ה־Endpoints נבדקו ב־Postman

## שלב 4 — Firebase Auth

משך משוער: 4–5 ימים
מטרה: התחברות משתמשים והגנה על ה־API

### משימות

- יצירת Firebase Project

- הפעלת Google Authentication

- הפעלת Email/Password Authentication

- יצירת מסך Login ב־React

- קבלת JWT Token אחרי התחברות

- שליחת הטוקן מ־React ל־ASP.NET Core

- אימות הטוקן ב־Backend

- הגנה על כל ה־Endpoints

- שמירת userId עם כל טיול

- ודאות שכל משתמש רואה רק את הטיולים שלו

### זרימת התחברות

User Login
    ↓
Firebase Auth
    ↓
JWT Token
    ↓
React sends token to API
    ↓
ASP.NET validates token
    ↓
API returns only user data

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- משתמש יכול להתחבר

- משתמש יכול להתנתק

- ה־Backend מזהה את המשתמש המחובר

- משתמש רואה רק את הטיולים שלו

- משתמש לא יכול לגשת לטיולים של משתמש אחר

## שלב 5 — APIs חיצוניים

משך משוער: 4–5 ימים
מטרה: הוספת ערך אמיתי למערכת בעזרת מידע חיצוני

### APIs בפרויקט

#### Weather API

שימוש:

- קבלת מזג אוויר לפי עיר

- הצגת טמפרטורה

- הצגת תיאור מזג האוויר

- הצגת אייקון מזג אוויר

#### RestCountries API

שימוש:

- שם המדינה

- דגל

- בירה

- שפות

- מטבע מקומי

- אזור / יבשת

#### Exchange Rate API

שימוש:

- המרת תקציב משקלים למטבע מקומי

- הצגת שער המרה

- הצגת תקציב משוער למטייל

### אחריות ה־Backend

ה־Frontend לא יקרא ישירות ל־APIs החיצוניים.

ה־ASP.NET Core API יהיה אחראי על הקריאות החיצוניות, כדי לשמור על מבנה מקצועי יותר.

### Endpoint לדוגמה

GET /api/trips/{id}/details

ה־Endpoint יחזיר:

Trip details
Weather data
Country data
Currency conversion

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- עמוד טיול מציג מידע מלא

- יש מזג אוויר לפי יעד

- יש מידע על המדינה

- יש המרת מטבע

- React מקבל את כל המידע דרך ה־Backend

## שלב 6 — React Frontend

משך משוער: 1.5–2 שבועות
מטרה: בניית ממשק המשתמש

### מסכים במערכת

#### Login Page

- התחברות עם Google

- התחברות עם Email/Password

- מעבר לדשבורד אחרי התחברות

#### Dashboard Page

- הצגת כל הטיולים של המשתמש

- כפתור יצירת טיול חדש

- מעבר לעמוד פרטי טיול

- אפשרות מחיקה / עריכה

#### Create Trip Page

טופס יצירת טיול חדש:

- מדינה

- עיר

- תאריך התחלה

- תאריך סיום

- תקציב

- הערות

#### Trip Details Page

עמוד פרטי טיול:

- פרטי הטיול

- מזג אוויר

- מידע על המדינה

- דגל

- מטבע מקומי

- המרת תקציב

- הערות

#### Edit Trip Page

- עריכת פרטי טיול קיים

- שמירת שינויים

- חזרה לדשבורד

### חיבור ל־API

React יתחבר ל־Backend בעזרת Axios.

בכל בקשה מוגנת, React ישלח את ה־JWT Token:

Authorization: Bearer <token>

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- יש ממשק משתמש מלא

- אפשר להתחבר

- אפשר ליצור טיול

- אפשר לראות רשימת טיולים

- אפשר לראות פרטי טיול

- אפשר לערוך טיול

- אפשר למחוק טיול

- כל המערכת עובדת מקצה לקצה מקומית

## שלב 7 — Deploy + README

משך משוער: 3–4 ימים
מטרה: העלאת הפרויקט לאינטרנט והכנתו לתיק עבודות

### משימות Deploy

- העלאת ה־Frontend ל־Vercel

- העלאת ה־Backend ל־Render

- חיבור ה־Backend ל־Supabase בענן

- הגדרת Environment Variables

- בדיקת CORS

- בדיקת Authentication מהאינטרנט

- בדיקת כל ה־Endpoints אחרי Deploy

- בדיקה שהמערכת עובדת מקצה לקצה

### README

ה־README צריך לכלול:

- שם הפרויקט

- תיאור קצר

- מטרת המערכת

- Stack טכנולוגי

- פיצ׳רים מרכזיים

- Screenshots

- הוראות הרצה מקומית

- קישורים לפרויקט חי

- הסבר על מבנה התיקיות

- הסבר על ה־API

- מה למדת מהפרויקט

- שיפורים עתידיים

### יעד סיום שלב

בסיום שלב זה:

- יש Frontend חי באינטרנט

- יש Backend חי באינטרנט

- יש Database בענן

- יש README מקצועי

- יש קישור שאפשר לשלוח בקורות חיים

# 5. סדר עבודה מומלץ

לא לעבוד על הכל ביחד.

הסדר הנכון הוא:

- קודם להקים GitHub וסביבת עבודה

- אחר כך Database

- אחר כך Backend בסיסי

- אחר כך Auth

- אחר כך APIs חיצוניים

- אחר כך React מלא

- בסוף Deploy ו־README

# 6. דגשים חשובים לפרויקט

## לא לסבך יותר מדי

המטרה היא לבנות פרויקט איכותי, לא ענק מדי.

עדיף מערכת קטנה שעובדת טוב, מאשר מערכת גדולה שחצי ממנה שבורה.

## קודם Backend, אחר כך עיצוב

לא להתחיל מעיצוב יפה לפני שיש מערכת שעובדת.

קודם:

- DB

- API

- Auth

- CRUD

- בדיקות

אחר כך:

- UI

- עיצוב

- שיפורים

## Postman הוא חובה

לפני שמחברים React, כל Endpoint חייב לעבוד ב־Postman.

אם Endpoint לא עובד ב־Postman, אין טעם לחבר אותו ל־React.

## README הוא חלק מהפרויקט

ה־README לא פחות חשוב מהקוד.

מגייס או מראיין שייכנס ל־GitHub צריך להבין מהר:

- מה בנית

- למה בנית

- באיזה טכנולוגיות השתמשת

- איך מריצים

- מה הפיצ׳רים

- מה למדת

# 7. תוצאה סופית רצויה

בסיום הפרויקט יהיה לך:

- פרויקט Full Stack מלא

- Frontend עם React

- Backend עם ASP.NET Core C#

- Database עם PostgreSQL

- Authentication עם Firebase

- APIs חיצוניים

- Deploy מלא

- README מקצועי

- קישור חי לתיק עבודות

- פרויקט שאפשר להציג בראיון עבודה

# 8. תיאור קצר לקורות חיים

Travel Planner — Full Stack Web Application

A full-stack travel planning web application that allows users to create, manage, and view personal trips. The system includes Firebase Authentication, ASP.NET Core Web API, PostgreSQL database, and React frontend. It integrates external APIs for weather, country information, and currency conversion, and is deployed using Vercel and Render.

Technologies: React, JavaScript, ASP.NET Core, C#, PostgreSQL, Supabase, Firebase Auth, REST APIs, Axios, Git, Vercel, Render.

# 9. משפט מטרה אישי

המטרה שלי בפרויקט היא לבנות מערכת Full Stack אמיתית מקצה לקצה, להבין לעומק את החיבור בין Frontend, Backend, Database ו־Authentication, וליצור פרויקט מקצועי שאוכל להציג בתיק עבודות ובראיונות עבודה.